|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 22-07-2019 | | **Hora:** | 19:00 | | **Lugar:** | Oficinas Intelligere Analítica |
| **Proyecto:** | Determinación del Impuesto al Valor Agregado - SUKARNE | | | | **Id Proyecto:** | |  |
| **Objetivo de la reunión:** | | Revisión de los requerimientos de la solución. | | | | | |
| **Convocante:** | | Osvaldo Santín | | | | | |

|  |
| --- |
| **Lista de Asistentes** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Área** | **Correo Electrónico** | **Firma** |
|  | Osvaldo Santín | Intelligere | osantin@intelligere-analitica.com |  |
|  | Luis Quiroz | Intelligere | luisquiroz69@hotmail.com |  |
|  | Saul Eloy | GrIT | saul.morales@grit-tecnologia.com |  |
|  | Manuel Tierno | GrIT | mtierno@grit-tecnologia.com |  |
|  | Luis Ortiz Silva | GrIT | luis.ortiz@grit-tecnologia.com |  |
|  | Javier Monsalvo | GrIT | javier.monsalvo@grit-tecnologia.com |  |
|  | Maricela Corres |  | mariselacorres@gmail.com |  |
|  | María de Carmen Cruz |  | carmen\_cn@live.com |  |

|  |
| --- |
| **Descripción Detalla de Temas Tratados** |

Se llevó presento la propuesta de las pantallas que debe contar el tablero de control.

Se inicio con la revisión de algunos CFDI’s de muestra, los complementos de los mismos, se identificaron los siguientes campos que formarán parte del cálculo del IVA.

* Tipo de Comprobante
* Su btotal
* Total
* Moneda
* Tipo relación
* UUID
* RFC
* Nombre
* Fecha Pago
* Forma Pago
* Moneda
* Importe Pagado

Se solicitó contar un listado de los temas que deben ser gestionados referente al Proyecto, con la finalidad de contar con una visibilidad de los siguientes pasos. GrIT enviará la información. Solicitada.

Es necesario que se solicite al cliente un universo de CFDI’s de un periodo en especifico; con la finalidad de contar con los insumos necesarios con información real que permita llevar a cabo el análisis y pruebas funcionales.

Se comento que se tiene identificado las principales funcionalidades de las que debe estar integrado el producto final; sin embargo para poder entregar el plan de trabajo final se tiene se las siguientes dependencias:

* Definición de la herramienta de Explotación
* Definición de los complementos que serán considerados para el cálculo del IVA
* Definición del alcance del respaldo de la información

Se revisará el universo de los complementos que deben ser considerados para su análisis dentro del proyecto y posteriormente se deberá considerar la totalidad de los complementos.

Se comentó que SCRUM será la metodología que será utilizada para la administración y desarrollo del aplicativo.

Se trabajo en la definición del Mínimo Producto Viable de los que estará compuesto cada una de las fases del proyecto, las cuales son:

1. Fase I
   1. Extracción (CFDI & Complementos, Metadatos)
   2. Generar listado de proveedores emitir Reporte
   3. Consulta publicación 69B
   4. Reporte (semáforo) de cruce de listado de proveedores vs 69B
2. Fase II
   1. Cálculo IVA
   2. Cálculo IVA ajustado
   3. Papeles de trabajo (Exportación de reporte)
   4. Dashboard
3. Fase III
   1. Consulta de 32D (información pública)
   2. Cálculo de Cruce con 32D (información pública)
4. Fase IV
   1. Respaldo información (protección)
   2. Uso de metadatos como control de información
5. Fase V (visión futura)
   1. Interface de acceso Web
   2. Control de usuarios
   3. Ingreso de credenciales SAT por parte del cliente
   4. Almacenamiento de CFDI

Adecuaciones al plan de trabajo para la atención del producto mínimo viable mencionado en el punto anterior.

Se enviará el contrato al cliente para su revisión; así mismo se trabajara en la generación del Cuestionario con las dudas tecnológicas con las que cuenta el cliente. Lo cual permitirá pulir el documento “Requerimientos Técnicos”.

Se definió que como parte del alcance del proyecto, solamente se considerarán 2 RFC para el cliente de SUKARNE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos / Compromisos** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| Generación de los temas que deben ser gestionados referente al Proyecto | GrIT | 22-07-2019 |
| Se realizará la solicitud de CFDI’s que se ocupan para el desarrollo y pruebas de sistemas similares. | Intelligere |  |
| Generación del cuestionario técnico que será enviado al cliente. | GrIT | 23-07-2019 |
| Adecuaciones la plan de trabajo par el desarrollo y atención de los requerimientos del proyecto. | GrIT | 23-07-2019 |
| Revisión del universo de complementos que serán utilizados para el cálculo del IVA | María del carmen | 24-07-2019 |
| Se enviará el contrato al cliente para se revisión | Maricela | 22-07-2019 |
| Se enviará el cuestionario con las preguntas técnicas que deben ser resueltas por el cliente. | Maricela | 24-07-2019 |

|  |
| --- |
| **Documentos Aportados** |
| **NA** |