|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 24-07-2019 | | **Hora:** | 11:30 | | **Lugar:** | Oficinas Intelligere Analítica |
| **Proyecto:** | Determinación del Impuesto al Valor Agregado - SUKARNE | | | | **Id Proyecto:** | |  |
| **Objetivo de la reunión:** | | Revisión del cuestionario de Requerimiento de información técnicas | | | | | |
| **Convocante:** | | Osvaldo Santín | | | | | |

|  |
| --- |
| **Lista de Asistentes** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** | **Correo Electrónico** | **Firma** |
|  | Osvaldo Santín | Intelligere | [osantin@intelligere-analitica.com](mailto:osantin@intelligere-analitica.com) |  |
|  | Manuel Tierno | GrIT | [mtierno@grit-tecnologia.com](mailto:mtierno@grit-tecnologia.com) |  |
|  | Javier Monsalvo | GrIT | j[avier.monsalvo@grit-tecnologia.com](mailto:Javier.monsalvo@grit-tecnologia.com) |  |
|  | María de Carmen Cruz |  | [carmen\_cn@live.com](mailto:carmen_cn@live.com) |  |

|  |
| --- |
| **Descripción Detalla de Temas Tratados** |

Se llevo a cabo la revisión del cuestionario de Requerimiento de información técnica. Osvaldo Santín realizó unas observaciones, las cuales serán aplicadas para su entrega el día de hoy.

Se definió que como parte del alcance del proyecto, los CFDI’s de manera física no serán almacenados. Solamente se tomará la información necesaria para los cálculos y una vez concluida esta tarea satisfactoriamente, los archivos físicos serán eliminados.

Se comento que en el caso de que se requiera el almacenamiento de los CFDI’s por algún cliente, este debe considerarse como un servicio adicional.

Se definió que como parte del alcance del proyecto, que al salir a producción, la solución no contará con información cargada de ejercicios anteriores para la determinación del IVA; sin embargo, el cliente podrá ejecutar **a petición** (el cliente tendrá la opción de seleccionar periodos anteriores) el proceso de cualquier periodo del ejercicio fiscal en curso. Para periodos posteriores, la ejecución de la determinación del IVA se realizara de manera **automática** (de acuerdo a la configuración establecida, el sistema ejecutará la petición y procesamiento de CFDI’s).

La información necesaria para el arranque de operación del sistema es la siguiente:

* Listas actualizadas del articulo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF)
* Listado de proveedores del cliente
* Lista de Usuarios
* Lista de Perfiles

Se comento que en el caso de que se requiera que al arranque de operaciones del sistema se cuente con la posibilidad de consultar la determinación del IVA de ejercicios fiscales anteriores, este debe considerarse como un servicio adicional. Esta restricción debe reflejarse en el contrato con el cliente.

Se comento la posibilidad de resguardar de manera histórica los listados correspondientes al articulo 69 y 69-B del CFF.

Con el objeto de brindar al cliente de forma oportuna la detección y prevención de operaciones observables en la devolución del IVA, se comento la necesidad de incluir un módulo de consulta que permita realizar el cruce de información entre proveedores y los listados del articulo 69 y 69-B. Esta funcionalidad debe tomar como base la información obtenida de los metadatos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos / Compromisos** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| Realizar las adecuaciones al cuestionario de Requerimiento de información técnica. Una vez revisado este documento será enviado al cliente. | Javier Monsalvo  /  Osvaldo Santín | 24/07/2019 |

|  |
| --- |
| **Documentos Aportados** |
| **NA** |