|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 29-07-2019 | | **Hora:** | 17:00 | | **Lugar:** | Intelligere Analítica / PB-E |
| **Proyecto:** | Determinación del Impuesto al Valor Agregado - SUKARNE | | | | **Id Proyecto:** | |  |
| **Objetivo de la reunión:** | | Seguimiento semanal del proyecto | | | | | |
| **Convocante:** | | Luis Quiroz | | | | | |

|  |
| --- |
| **Lista de Asistentes** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** | **Correo Electrónico** | **Firma** |
|  | Osvaldo Santín | Intelligere | [osantin@intelligere-analitica.com](mailto:osantin@intelligere-analitica.com) |  |
|  | Luis Quiroz | Intelligere | [luisquiroz69@hotmail.com](mailto:luisquiroz69@hotmail.com) |  |
|  | Maricela Corres |  | [mariselacorres@gmail.com](mailto:mariselacorres@gmail.com) |  |
|  | María de Carmen Cruz |  | [carmen\_cn@live.com.mx](mailto:carmen_cn@live.com.mx) |  |
|  | Saúl Morales | GrIT | [saul.morales@grit-tecnologia.com](mailto:saul.morales@grit-tecnologia.com) |  |
|  | Luis Ortiz | GrIT | [luis.ortiz@grit-tecnologia.com](mailto:luis.ortiz@grit-tecnologia.com) |  |
|  | Manuel Tierno | GrIT | [mtierno@grit-tecnologia.com](mailto:mtierno@grit-tecnologia.com) |  |
|  | Javier Monsalvo | GrIT | [javier.monsalvo@grit-tecnologia.com](mailto:javier.monsalvo@grit-tecnologia.com) |  |

|  |
| --- |
| **Descripción Detalla de Temas Tratados** |

Se llevo a cabo el seguimiento de los siguientes temas:

* Plan de Trabajo
* Documento para la Determinación de IVA con base en CFDI
* Revisión contractual y temas de confidencialidad

Se presentó el plan de trabajo que será utilizado para el seguimiento del desarrollo de los requerimientos y cumplimiento del proyecto. Osvaldo Santín, solicitó agregar las actividades relacionadas al procesamiento del artículo 32-D (opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales).

Se presentó el Documento para la Determinación de IVA, el cual contiene el detalle de la conformación de un CFDI y sus Complementos, así como los catálogos y los elementos que deben ser considerados para el cálculo del IVA. Maricela Corres, comento que en esta semana se concluye el documento antes mencionado; posteriormente se iniciará con la definición de las reglas de negocio para el cálculo de la determinación del IVA.

Se comentó que es necesario revisar el contenido del Anexo Técnico que fue enviado al cliente, ya que se deben incluir temas referentes Confidencialidad, Niveles de Servicio para atención de incidentes, Licenciamiento y operación del modelo SaaS.

Se comentó que es necesario incluir dentro del plan de trabajo aquellas actividades relacionadas a la administración del contrato, creación de la pagina del producto para se comercialización y plasmar los recursos humanos involucrados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos / Compromisos** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| Realizar las adecuaciones al plan de trabajo para la integración del requerimiento para procesar el artículo 32-D | Javier Monsalvo | 31/07/2019 |
| Revisión de las adecuaciones del anexo técnico. | Manuel Tierno  /  Osvaldo Santín  /  Maricela Corres | 31/07/2019 |
| Entrega de la versión final del Documento para la Determinación de IVA de CFDI’s | Maricela Corres  /  María de Carmen Cruz | 02/08/2019 |
| Incluir dentro del plan de trabajo aquellas actividades relacionadas a la administración del contrato, creación de la pagina del producto para se comercialización y plasmar los recursos humanos involucrados para la atención de lesas actividades. Se definirán los responsables, tiempos y fechas de inicio. | TODOS | 02/08/2019 |

|  |
| --- |
| **Documentos Aportados** |
| **NA** |